#### Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou

### zápis a USNESENÍ

### ze zasedání předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko dne 22. 9. 2022

##### Úvodem jednání, které se konalo ve Svratce v ul. Pionýrská, č.p. 370 (městská knihovna), bylo předsednictvo SVK Žďársko (P-SVK) informováno o činnosti K-SVK, o jednáních s členskými obcemi, VAS a dalšími subjekty ohledně příprav a realizací akcí SVK.

##### Následně byl projednán a schválen program zasedání, navržený kanceláří SVK Žďársko

##### (K-SVK) - viz následující body 1.) – 11.).

Hlasovalo: 7 členů P-SVK – viz prezence; při rozdílném hlasování bude toto jmenovitě uvedeno. 						                                       Hlasování: Pro – Proti – Zdržel se

1.) Kontrola usnesení P-SVK ze dne 25. 8. 2022

a) P-SVK vzalo na vědomí plnění usnesení ze dne 25. 8. 2022 a uložilo pokračovat na dříve rozpracovaných úkolech, které trvají.						        7 - 0 - 0

2.) Rozpočtové opatření č. 6. / 2022

P-SVK schválilo Rozpočtové opatření č. 6. / 2022, kterým se mění příjmy a výdaje rozpočtu SVK Žďársko na rok 2022 takto:

V příjmech: 3.126.032,84 Kč		Ve výdajích:	3.126.032,84	Kč 	        7 - 0 - 0

3.)   Plnění rozpočtu SVK k 31. 8. 2022

P-SVK projednalo a schválilo plnění rozpočtu SVK k 31. 8. 2022 a vzalo na vědomí hospodaření SVK Žďársko – v tis. Kč:

Příjmy celkem:		236908,8 Kč	 Výdaje celkem:	      217789,9 Kč

Příjmy po konsolidaci:	236106,7 Kč	 Výdaje po konsolidaci: 216987,8 Kč     7 - 0 - 0

4.)   Inventarizace majetku SVK k 31. 10. 2022

P-SVK schválilo provedení inventarizace majetku SVK Žďársko k 31. 10. 2022 a zároveň pověřuje hlavního manažera SVK Žďársko k vydání příkazu a zahájení fyzické i dokladové inventarizace a následnému předložení P-SVK.				                    7 - 0 - 0

5.)   Vyřazení majetku SVK Žďársko – vodoměru

P-SVK schválilo, dle návrhu likvidační komise SVK, vyřazení z evidence majetku SVK vodoměru inv. č. 9635005 - cena 550, - Kč z důvodu z důvodu neopravitelného poškození majitelem objektu, kterému bude částka přefakturována.				        7 - 0 - 0

6.) Smlouvy a Dodatky k SoD

a) Dodatek č. 2 k SoD /11/2022 z 8.3.2022 - „Bystřice n. P. – N VaK FOROTA IV“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Bystřice nad Pernštejnem – Novostavba vodovodu a kanalizace FOROTA IV“, uzavření Dodatku č. 2 k SoD/11/2022 z 8. 3. 2022 s f. SPH stavby s.r.o. na posun termínu dokončení z 31. 10. 2022 na 30. 6. 2023 z důvodu nedodržení termínu pokládky kabelových rozvodů NN souběžně probíhajících prací dalším zhotovitelem. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i město souhlasí.       7 - 0 - 0

b) Dodatek č. 1 k SoD/06/22 z 26.4.2022 „Žďár n. S. – rekonstrukce ul. Santiniho“

na základě žádosti zhotovitele akce „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce ul. Santiniho“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD/06/22 z 26. 4. 2022 s f. Gremis s.r.o. na posun termínu dokončení z 30. 9. 2022 na 15. 10. 2022 z důvodu časového souběhu prováděných prací investora ŘSD na silnici č. I/18 a jejich nutnou vzájemnou koordinaci. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i město souhlasí.					           	        7 - 0 - 0

c) Dodatek č. 1 k SoD/22/2022 z 27.5.2022 - „Lavičky – N VaK lokalita Čihadla“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Lavičky – novostavba vodovodu a kanalizace lokalita Čihadla“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD/22/2022 s f. ATIKA – LYSÝ s.r.o. na zvýšení ceny o 38.295, - Kč bez DPH z důvodu zvýšení množství osazení nových kanalizačních kameninových odboček pro budoucí přípojky k RD oproti projektu. 100 % hradí Lavičky. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i obec souhlasí.	        7 - 0 - 0

d) Dodatek č. 1 k SoD/08/22 ze 7.3.2022 - „Nové Město na Moravě – VaK ul. Lesní“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Nové Město na Moravě – vodovod a kanalizace ul. Lesní“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD/08/22 ze 7. 3. 2022 s f. SPH stavby s.r.o. na posun termínu dokončení z 30. 9. 2022 na 11. 11. 2022 z důvodu výpadku ve výrobě komponentů – šachtových den na objekt kanalizace. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i město souhlasí.							           	        7 - 0 - 0

e) Dodatek č. 1 k SoD/23/2022 z 20.6.2022 - „Bystřice n. P. – N VaK FOROTA III“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Bystřice nad Pernštejnem – novostavba vodovodu a kanalizace FOROTA III“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD/23/2022 s f. STAVOFLOS s.r.o. na zvýšení ceny o 1.400,- Kč bez DPH z důvodu požadavku archeologického dozoru na úpravu pláně pro archeologický dohled, spočívající ve skrytí plochy na dotčeném území v pěti pásech o hloubce 5-10 cm a celkové ploše 200 m2. 100 % hradí Bystřice n. P. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i město souhlasí.	        7 - 0 - 0

f) Dodatek č. 2 k SoD/15/2022 z 8.4.2022 - „Bystřice n. P. – RV ul. Vírská, Pod Kaštany“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Bystřice nad Pernštejnem – RV ul. Vírská, Pod Kaštany“, uzavření Dodatku č. 2 k SoD/15/2022 z 8. 4. 2022 s f. SPH stavby s.r.o. na zvýšení ceny o 454.848,14 Kč bez DPH (vícepráce 1.362.683,32 méněpráce – 907.835,18) z důvodu většího rozsahu a změny díla oproti projektu. 70 % hradí SVK a 30 % hradí Bystřice n. P. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i město souhlasí. 			        7 - 0 - 0

g) Dodatek č. 2 k SoD/06/22 z 26.4.2022 „Žďár n. S. – rekonstrukce ul. Santiniho“

na základě žádosti zhotovitele akce „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce ul. Santiniho“, uzavření Dodatku č. 2 k SoD/06/22 z 26. 4. 2022 s f. Gremis s.r.o. na zvýšení ceny o 28.008, - Kč bez DPH z důvodu nevyhovující pevnosti podloží na pláni komunikace a nutné sanaci tohoto podloží. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i město souhlasí.       	        7 - 0 - 0

h) Dodatek č. 1 k SoD/28/22 z 29.6.2022 - „V. Bíteš – NV ul. Sadová – Pod Babincem“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „V. Bíteš – NV ul. Sadová – Pod Babincem“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD/28/22 z 29. 6. 2022 s f. ATIKA – LYSÝ s.r.o. na posun termínu dokončení z 30. 9. 2022 na 31. 10. 2022 z důvodu souběhu stavebních prací na sousedním pozemku a tím pádem záboru komunikace vykopanou zeminou. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i město souhlasí.					           	        7 - 0 - 0

ch) Dodatek č. 1 k SoD SIH/2/2022 z 19.4.2022 „Žďár n. S. – cementace zásobovacího řadu z oceli DN 300 a 500 - úsek ul. Bratří Čapků - ul. Nábřežní“ - in-house kontrakt

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Žďár nad Sázavou – cementace zásobovacího řadu z oceli DN 300 a 500 - úsek ul. Bratří Čapků - ul. Nábřežní“ (in-house kontrakt), uzavření Dodatku č. 1 k SoD SIH/2/2022 z 19.4.2022 s VAS na posun termínu dokončení stavby z 15. 10. 2022 na 7. 11. 2022 z administrativních důvodů. Schválení je v souladu s Čl. 3, odst. 4 „Směrnice určující postup při uzavírání smluv na plnění zakázek v režimu vertikální spolupráce“, z důvodu změn prací oproti projektu. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor souhlasí.     							        7 - 0 - 0

i) Dodatek č. 2 k SoD/17/2022 „Nové Veselí – vodovod a kanalizace ul. K Újezdu, úsek ul. Bohdalovská - ul. Střední“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Nové Veselí – vodovod a kanalizace ul. K Újezdu, úsek ul. Bohdalovská - ul. Střední“, uzavření Dodatku č. 2 s f. AQUASYS spol. s.r.o. na snížení ceny o -209.048,88 Kč bez DPH (vícepráce 115.187,81 méněpráce – 324.236,69) z důvodu menšího rozsahu prací oproti projektu. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor souhlasí i městys souhlasí.				   	   	        7 - 0 - 0

j) Dodatek č. 3 ke smlouvě 04/21/SPD/124 z 27.4.2021 „Kanalizace a ČOV Jabloňov“- PD

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele projektu akce „Kanalizace a ČOV Jabloňov“, uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě 04/21/SPD/124 z 27.4.2021 s f. VH atelier spol. s.r.o. na posun termínu dokončení projektu pro územní rozhodnutí a stavební povolení do 30.11.2022 a projektu pro provádění stavby do 31.03.2023, tj. oba termíny o 2 měsíce oproti Dodatku č. 2 a to z důvodu nesouhlasu některých občanů s vedením stok na jejich pozemcích. Projektant dle domluvy s obcí upraví vedení trasy kanalizace a aktualizuje předmětná vyjádření. Ostatní ujednání se nemění, obec souhlasí.		           	        7 - 0 - 0

k) Smlouva o spolupráci při výstavbě akce „Žďár nad Sázavou obytný soubor Klafar III, část C2, 3. etapa – novostavba vodovodu a kanalizace“

P-SVK schválilo Smlouvu o spolupráci při výstavbě akce „Žďár nad Sázavou obytný soubor Klafar III, část C2, 3. etapa – novostavba vodovodu a kanalizace“ mezi GEVELOP s.r.o. jako investorem, Městem Žďár nad Sázavou jako budoucím vlastníkem části pozemků, SVK jako stavebníkem a VAS jako stavebním dozorem a budoucím provozovatelem vodovodu a splaškové kanalizace.				           	        7 - 0 - 0

l) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02803.0046 s Krajem Vysočina

P-SVK schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02803.0046 s Krajem Vysočina na akci „Kanalizace a ČOV Jabloňov“, na níž vypracovává projekt firma VH atelier spol. s.r.o. Dodatkem č. 1 se v čl. 7 odst. 1 mění – posunuje termín realizace tohoto projektu nejpozději do 31. 5. 2023. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu. Zároveň se v čl. 8, písm. f) mění – posunuje termín doručení Kraji finančního vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy nejpozději do 30. 6. 2023. Ostatní ujednání se nemění. Tento dodatek č. 1 je schvalován v souvislosti se schválením dodatku č. 3 s f. VH atelier s.r.o. – viz bod 6. j) tohoto usnesení.			        7 - 0 - 0

m) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02803.0047 s Krajem Vysočina

P-SVK schválilo, na základě tímto usnesením schválených Dodatků č. 1 a č. 2 Smlouvy č. 04/21/SPD/120 s firmou Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN, o dodávce projektových prací akce „Netín – ČOV a splašková kanalizace“, uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02803.0047 s Krajem Vysočina. Dodatkem č. 1 se v čl. 7 odst. 1 mění – posunuje termín realizace tohoto projektu nejpozději do 31. 5. 2023. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu. Zároveň se v čl. 8, písm. f) mění – posunuje termín doručení Kraji finančního vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy nejpozději do 30. 6. 2023. Ostatní ujednání se nemění.						        7 - 0 - 0

n) Dodatek č. 2 k SoD 09/21/SOD/309 ze dne 23. 09. 2021 - „ÚV Mostiště – zdvojení přítoku surové vody do ÚV, I. etapa“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „ÚV Mostiště – zdvojení přítoku surové vody do ÚV, I. etapa“, uzavření Dodatku č. 2 k SoD 09/21/SOD/309 ze dne 23. 09. 2021 s f. AQUASYS spol. s r.o. na posun termínu dokončení z 31. 10. 2022 na 30. 11. 2022 z důvodu změny projektu ve skladbě armatur a jejich propojení a dlouhé dodací lhůty těchto materiálů. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor souhlasí.		           	        7 - 0 - 0

o) Dodatek č. 1 k SoD 13/2022 ze dne 16. 03. 2022 - „II/353 Žďár nad Sázavou – ul. Jihlavská Žďár nad Sázavou – RV ul. Jihlavská – úsek most ČD HETTICH“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „II/353 Žďár nad Sázavou – ul. Jihlavská Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu ul. Jihlavská – úsek most ČD HETTICH“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD 13/2022 s f. AQUASYS spol. s r.o. ze dne 16. 03. 2022 na posun termínu dokončení z 31. 10. 2022 na 30. 11. 2022 z důvodu změny projektu ve skladbě armatur a jejich propojení a dlouhé dodací lhůty těchto materiálů. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor souhlasí.						           	        7 - 0 - 0

Současně se pověřuje paní předsedkyně předsednictva k podpisům výše uvedených Dodatků a Smlouvy.	        									        7 - 0 - 0

7.) Potvrzení rozhodnutí per rollam

Na základě Stanov SVK, jsou rozhodnutí P-SVK, jež byla přijata způsobem „per rollam“ za období 26. 8. - 21. 9. 2022 zanesena do dnešního zápisu takto:

odesláno 12. 9. 2022

Výsledek výběrového řízení na zhotovitele akce:

„Radostín nad Oslavou – rekonstrukce kanalizace podél Znětíneckého potoka“

Nejlepší nabídka:

ATIKA – LYSÝ s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí

cena zakázky: 4.941.418, - Kč bez DPH, /70 % hradí SVK, 30 % Městys/

Současně se pověřuje předsedkyně k podpisu příslušné SoD.			       7 - 0 - 0

8.) Seznam investic SVK Žďársko

P-SVK vzalo na vědomí ke dni 14. 9. 2022 aktualizovaný Seznam investic SVK Žďársko, který je přílohou tohoto usnesení.				                    		        7 - 0 - 0

9.) Žádosti členských obcí a VAS

a) „Nedvědice – N VaK lokalita pod Březinou“ – seznam investic – zařazení akce

P-SVK schválilo, na základě žádosti Městyse Nedvědice zařazení do seznamu investic akce:

„Nedvědice – novostavba vodovodu a kanalizace lokalita pod Březinou“. Příprava r. 2022, realizace akce r. 2023. 100 % hradí městys.						        7 - 0 - 0

b) Rozsochy – Smlouva o společném postupu zadavatelů

## P-SVK schválilo, na základě žádosti Obce Rozsochy, uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů, a to na veřejné zakázce „Rozsochy – prodloužení kanalizace a zasíťování lokality Palírna“, skládající se z akcí:

- „Rozsochy – kanalizace a ČOV, SO 01 Rozšíření kanalizace v obci Rozsochy“ – zadavatel č. 1 SVK

- „Rozsochy – novostavba vodovodu a kanalizace lokalita Palírna“ – zadavatel č. 1 SVK

- „Rozsochy – lokalita rodinných domů „Palírna“ – zadavatel č. 2 Obec		        7 - 0 - 0

c) Velká Bíteš – Splátkový kalendář akce „V. Bíteš – ul. Hybešova RK I. etapa“

## P-SVK schválilo, na základě žádosti Města Velká Bíteš, splátkový kalendář příspěvku města 2.328.093, - Kč na akci „V. Bíteš – ul. Hybešova RK I. etapa“ ve dvou splátkách, 1/2 této částky do 31. 10. 2022 a 2/2 do 30. 6. 2023.		        				           7 - 0 - 0

d) Velké Meziříčí – žádost o změny v seznamu investic SVK Žďársko

P-SVK schválilo, na základě žádosti Města Velké Meziříčí, z důvodu přehodnocení priorit investic a potřeb Města Velkého Meziříčí změny v termínu realizace a přípravy staveb tak, jak bylo dohodnuto na schůzce k projednání záměrů Města Velké Meziříčí se zástupci VAS a SVK dne 12.9.2022 v seznamu investic takto:

- Stavby plánované na rok 2022 – obnova

ID 3921 - Rekonstrukce vodovodu Karlov – přesunutí realizace stavby v seznamu investic SVK nejdříve na rok 2023

- Připravované stavby na rok 2022 – novostavby

ID 3250 - Nová kanalizace a napojení na ČOV Velké Meziříčí v Olší nad Oslavou – původně plánována na rok 2022, je z důvodu přípravy a možnosti čerpání dotace nutné posunout na rok 2023.

ID 3949 – ul. Nekonečná v m. č. Mostiště – přeřazení v seznamu investic na rok 2023 z důvodu nutnosti úpravy PD

- Stavby plánované na rok 2023 – část obnova

ID 1880 - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Náměstí –

zůstává v seznamu investic k realizaci nejdříve na rok 2024.

ID 4155 – RVRK ul. Krškova – přesun realizace až na rok 2024.

ID 3699 - Rekonstrukce zásobního řadu z VDJ Tři kříže po ul. K Novému světu –        přeřadit na realizaci nejdříve v roce 2024.

-    novostavby

ID 3958 – NVNK ul. Uhřínovská – vyřazení této akce z plánu investic SVK Žďársko

(neschválení Zastupitelstvem města)

ID 3719 - Hrbov, Svařenov – splašková kanalizace s napojením na ČOV – přesun realizace na rok 2024.

ID 2743 – NV v Mostištích, řad C1, C1-1 - přesun na rok 2024.

ID 3900 – NK ul. Lesní – vyřazení této akce ze seznamu investic SVK Žďársko.

Ostatní stavby a realizace zůstávají beze změn.			  		        7 - 0 - 0

e) Velké Meziříčí – žádost o zařazení staveb do seznamu investic SVK Žďársko

P-SVK schválilo, na základě žádosti Města Velké Meziříčí o řešení rozvoje a opravy vodohospodářské infrastruktury v části města, zařazení akcí:

„Velké Meziříčí – prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace v ulici Uhřínovská, 4RD ALPA“ do seznamu investic SVK na přípravu v roce 2022 a realizaci v roce 2023.

„Velké Meziříčí – rekonstrukce vodovodu ul. Nová Říše, Zahradní“ na přípravu ještě v roce 2022 s realizací nejdéle v roce 2023.						        7 - 0 - 0

f) N. Město n. M. – Splátkový kalendář akce „Pohledec – N VaK RD“

- P-SVK schválilo, na základě žádosti Města Nové Město na Moravě, splátkový kalendář příspěvku města 4.795.782, - Kč na akci „Pohledec – novostavba vodovodu a kanalizace pro RD“ ve dvou splátkách, částku ve výši 1.000.000, - Kč v termínu do 15.10.2022 a částku ve výši 3.795.782, - Kč v termínu do 31.1.2023.					           7 - 0 - 0

- g) Ruda – žádost o zařazení stavby do seznamu investic SVK Žďársko

- P-SVK schválilo, na základě žádosti Obce Ruda, zařazení akce: „Ruda – prodloužení vodovodního řadu do průmyslové zóny“ (dle přílohy ÚP Ruda oz. Z33a Z33b) do seznamu investic SVK na přípravu v roce 2022 a realizaci v roce 2023.		         	        7 - 0 - 0

- 10.) Dohody o prostorovém uspořádání staveb

a) Město N. Město n. M. „Přívod elektro – Vratislavovo nám. NMNM – p. č. 634/1 a 157“

P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb – udělení výjimky Městu Nové Město na Moravě z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Přívod elektro – Vratislavovo nám. – p. č. 634/1 a 157 Nové Město na Moravě“. Předmětem dohody je umístění nové elektroinstalace do ochranných pásem stávajícího vodovodu a stávající kanalizace ve vlastnictví SVK. VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ZR/3274/2022-Še ke stavbě za podmínky, že se dohodou Město Nově Město na Moravě zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace vzniknou. Platnosti dohoda nabyde po odsouhlasení Městem Nové Město na Moravě.					           7 - 0 - 0

b) „INSCZ FTTH Žďár nad Sázavou – Staré město“

P-SVK znovu schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb – udělení výjimky investorovi T-Mobile Czech Republic a s. Praha z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „INSCZ FTTH Žďár nad Sázavou – Staré město“. Předmětem dohody je umístění nových optických kabelů do ochranných pásem stávajících vodovodů, kanalizací a silových kabelů ve vlastnictví SVK. VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal již dříve kladná vyjádření zn. ZR/4181/2019-Še a ZR/124/2021-Še a nově ze 6. 9. 2022 ZR/3084/2022-Še ke stavbě za podmínky, že se dohodou T-Mobile Czech Republic a s. zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranných pásmech vodovodů, kanalizací nebo silových kabelů vzniknou. Platnosti dohoda nabude po odsouhlasení T-Mobile Czech Republic a s., jež předložila doplněnou žádost o schválení rozšíření akce.		           7 - 0 - 0

c) Město Velké Meziříčí - „Pasivní infrastruktura pro optickou síť Olší nad Oslavou“

P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb – udělení výjimky Městu Velké Meziříčí z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Pasivní infrastruktura pro optickou síť Olší nad Oslavou“. Předmětem smlouvy je souběh umístění nových optických kabelových rozvodů jednak do ochranného pásma připravované stavby splaškové kanalizace – akce „Olší nad Oslavou – novostavba splaškové kanalizace a napojení na ČOV Velké Meziříčí“ a dále do ochranného pásma stávajícího vodovodu a stávající kanalizace ve vlastnictví SVK. VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ZR/3278/2022-Še ke stavbě za podmínky, že se dohodou Město V. Meziříčí zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu stávajícího vodovodu a stávající i budoucí kanalizace vzniknou. Investor je povinen dodržet „Pokyny pro prostorové uspořádání optických kabelů a výsadby stromů v blízkosti kanalizací a vodovodů“. Platnosti dohoda nabyde po podpisu všemi smluvními stranami.	        7 - 0 - 0

11.) Různé

Výběrové řízení

Akce		      Nejlepší nabídky od firem    			    	    cena Kč bez DPH

„Hamry nad Sázavou – rekonstrukce vodovodů – SO 04“ - hrazeno 70 % SVK / 30 % Hamry n. S.

Komise ve složení: Ing. F. Porubský, Ing. Bláha, Z. Vojta – doporučuje:

I. pořadí: VHS Bohemia a.s., Haškova 153/17, Brno		1.996.028,78 Kč bez DPH

II. pořadí: 1. Žďárská plynařská a vodařská a.s., Praha 		2.089.352,69 Kč bez DPH

III. pořadí: VHST s.r.o., Kouřimského 2532, Pelhřimov	 	2.156.000,00 Kč bez DPH

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Současně se pověřuje předsedkyně k podpisu SoD.					      7 - 0 - 0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Další zasedání P-SVK je v plánu na termín:

1. 11. 2022 – úterý – od 9:00 h. – zasedací místnost VAS (původně 27. 10. 2022)

Svratka 22. 9. 2022

Zapsal: Z. Vojta

........................................................................................................

Ing. Dagmar Zvěřinová

Příloha: Seznam investic SVK Žďársko                            předsedkyně předsednictva SVK Žďársko