#### Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou

### zápis a USNESENÍ

### ze zasedání předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko dne 15. 12. 2022

##### Úvodem jednání, které se konalo ve Žďáru nad Sázavou, v sídle SVK Žďársko, bylo předsednictvo SVK Žďársko (P-SVK) informováno o činnosti kanceláře, o jednáních s členskými obcemi, VAS a dalšími subjekty ohledně příprav a realizací akcí SVK.

##### Následně byl projednán a schválen program zasedání, navržený kanceláří SVK Žďársko

##### (K-SVK) - viz následující body 1.) – 8.).

Hlasovalo: 5 členů P-SVK – viz prezence; při rozdílném hlasování bude toto jmenovitě uvedeno. 						                                       Hlasování: Pro – Proti – Zdržel se

1.) Kontrola usnesení P-SVK ze dne 24. 11. 2022

a) P-SVK vzalo na vědomí informace Ing. Zvěřinové a Bc. Kačírka ohledně porovnání cen vody v různých vodárenských společnostech.					        5 - 0 - 0

b) P-SVK vzalo na vědomí plnění usnesení ze dne 24. 11. 2022 a uložilo pokračovat na dříve rozpracovaných úkolech, které trvají.						        5 - 0 - 0

2.) Rozpočtové opatření č. 9. / 2022

P-SVK schválilo Rozpočtové opatření č. 9. / 2022, kterým se mění příjmy a výdaje rozpočtu SVK Žďársko na rok 2022 takto:

V příjmech: 31.342.773,76 Kč		Ve výdajích:	31.342.773,76	Kč 	        5 - 0 - 0

Rozpočtové opatření č. 10. / 2022

P-SVK schválilo rozpočtové opatření č. 10. / 2022, jehož návrh bude předložen P-SVK v lednu 2023.				       	        					        5 - 0 - 0

3.) Podmínky čerpání rozpočtu SVK v období od 1.1.2023 do 5.1.2023

P-SVK schválilo podmínky čerpání rozpočtu SVK v období od 1.1.2023 do 5.1.2023. Jelikož se Valná hromada SVK neuskuteční do 31.12.2022 a nebude schválený rozpočet na rok 2023, nelze od 1.1.2023 do 5.1.2023 včetně, hradit jakékoliv závazky.

Rozpočet na rok 2023 bude schválen na Valné hromadě konané dne 5.1.2023.	        5 - 0 - 0

4.) Smlouvy a Dodatky k SoD

a) Dodatek č. 3 k SoD/13/2022 - „II/353 Žďár nad Sázavou – ul. Jihlavská – Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu ul. Jihlavská – úsek most ČD HETTICH“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu ul. Jihlavská – úsek most ČD HETTICH“, uzavření Dodatku č. 3 k SoD/13/2022 s f. AQUASYS spol. s r.o.  na zvýšení ceny o 321.734,96 Kč bez DPH (vícepráce) z důvodu větší délky vodovodního potrubí oproti projektu a mimo rozpočtový náklad bylo doplněno čerpání vody z výkopů. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor souhlasí.		    					        			        5 - 0 - 0

b) Čtyřstranná smlouva o spolupráci na akci „Žďár nad Sázavou – obytná zóna „Vápenická“ - novostavba vodovodu a splaškové kanalizace“

P-SVK schválilo uzavření „Čtyřstranné smlouvy o spolupráci na akci „Žďár nad Sázavou – obytná zóna „Vápenická“ - novostavba vodovodu a splaškové kanalizace“ mezi UNIT INVEST, spol. s r.o. jako investorem, Městem Žďár nad Sázavou, VAS a SVK Žďársko jako stavebníkem.

Touto smlouvou se vymezuje rozsah spolupráce, práv a povinností smluvních stran v období přípravy a realizace stavby a při přejímacím a kolaudačním řízení, případně při zajištění dokladů, prokazujících oprávnění užívat dokončenou stavbu.     			        5 - 0 - 0

c) Dohoda mezi Městem Žďár n. S. a SVK Žďársko ohledně vlastnictví stavby „Kanalizační sběrač Jamská Žďár nad Sázavou“

P-SVK schválilo uzavření „Dohody mezi Městem Žďár nad Sázavou a SVK Žďársko ohledně vlastnictví stavby „Kanalizační sběrač Jamská Žďár nad Sázavou“.

Touto Dohodou obě strany shodně prohlašují a považují za nesporné a nepochybné, že:

- investorem stavby Kanalizační sběrač Jamská Žďár nad Sázavou byl od 1.7.1994 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko; (dále jen Stavba).

- Kanalizační sběrač tvoří splaškový a dešťový sběrač. Splaškový sběrač o délce 706 m z kameniny DN 400 (282 m) a DN 300 (424 m) byl zaústěn do městské kanalizace.

- Dešťový sběrač délky 654 m z betonových trub TZR/DN 1000 (226 m) a DN 800 (428 m) byl zaústěn do Velkého Žďárského rybníka.

- Stavba byla zkolaudována rozhodnutím OÚ Žďár nad Sázavou, referátem životního prostředí pod č.j. ŽP Vod 1610/94/Ms dne 27.7.1994, právní moc 19. 08. 1994

- Stavba je vlastnictvím Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, který je oprávněn vést Stavbu ve své účetní evidenci.

V návaznosti na uzavření této Dohody smluvní strany připraví darování dešťové kanalizace do majetku Města Žďár nad Sázavou.			     			        5 - 0 - 0

d) Dar pro SVK – Velká Bíteš Centrum obchodu a služeb - ul. Vlkovská – splaš. K a V

P-SVK schválilo převzetí daru od Města Velká Bíteš, a to inženýrských objektů v rámci stavby

„Centrum obchodu a služeb Velká Bíteš -ul. Vlkovská“ mimo jiné inženýrských objektů:

- SO 09 Prodloužení řadu splaškové kanalizace z kameniny DN 300 tř. 160 v délce 125,0 m včetně 5 ks revizních šachet DN 1000;

- SO 31 Prodloužení vodovodního řadu z trub PE 100 RC SDR 11 PN 16 d 90x8,2 mm o délce 54,76 m, 1x Š80, 1x H80, podzemní s předřazeným šoupětem, ocelová chránička dl59x4,5 mm dl. 12,8 m.

Dar podléhá schválení zastupitelstvem Města Velká Bíteš.				        5 - 0 - 0

e) DODATEK č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY - „Propojení SV Žďársko – ÚV VÍR a VOV“

P-SVK schválilo, na základě změny názvu akce „Doplnění technologie a intenzifikace úpravny vody Vír – Manažer projektu“ na „Propojení SV Žďársko – ÚV VÍR a VOV“, uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě s f. AP INVESTING, s. r. o.  jako „Příkazníkem“ na změnu názvu této příkazní smlouvy. Ostatní ujednání se nemění.		        5 - 0 - 0

f) „Vodovodní přivaděč prameniště PAVLOV – VELKÉ Meziříčí, rekonstrukce v úseku AŠ "C+D" - komunikace III/35429, k.ú. Pavlov“

P-SVK schválilo uzavření smlouvy o dodávce nehmotného díla, a to projektových prací akce „Vodovodní přivaděč prameniště PAVLOV – VELKÉ Meziříčí, rekonstrukce v úseku AŠ "C+D" - komunikace III/35429, k.ú. Pavlov“ s VAS za cenu 49.000, - Kč bez DPH, termín předání 31. 3. 2023.            5 - 0 - 0

g) Dar pro SVK – Velké Meziříčí – nalezený majetek

P-SVK schválilo převzetí daru od Města Velké Meziříčí, a to inženýrských sítí – vodovodů a kanalizací, popsaných v následujících pasportech, které ověřil Městský úřad, odbor životního prostřední pod č.j. ŽP/16310/2021-krivs/2055/2021 dne 07.04.2021:

- č. 148 vodovod pro k. ú. Radslavice a k. ú. Petráveč,

- č. 300 až 304, 306 až 308, 315 až 331, 333, 335 vodovod pro k. ú. Velké Meziříčí,

- č. 336 vodovod pro k. ú. Velké Meziříčí, a k. ú. Lavičky,

- č. 337, 339, 310 vodovod pro k. ú. Velké Meziříčí,

- č. 343 až 349, 351 až 355, 360, 363 až 364, 366, 367, 369, 371, 372, 374 až 381, 386 až

390, 392 až 394, 397 až 400 kanalizace pro k. ú. Velké Meziříčí.

Převod z majetku města projednalo a schválilo zastupitelstvo Města Velké Meziříčí dne 14.09.2021 pod usnesením číslo 679/24/ZM/2021. Dispozice s majetkem města byla zveřejněna na úřední desce ve dnech 13.08.2021 – 08.09.2021.			          5 - 0 - 0

5.) Výběrová řízení

Akce		      Nejlepší nabídky od firem    			    	    cena Kč bez DPH

a) „Bystřice nad Pernštejnem – NVNK Forota V.“

Komise ve složení: Mgr. Martin Horák, Ing. Petr Bláha, Z. Vojta – doporučuje:

I. pořadí: SPH stavby s.r.o., Bystřice n. P.	2.173.317, 00 Kč bez DPH

II. pořadí: STAVOFLOS s.r.o., Bystřice n. P.	2.493.828,09 Kč bez DPH

III. pořadí: GREMIS s.r.o., Velké Meziříčí		2.617.296,00 Kč bez DPH             5 - 0 - 0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) „Líšná – rekonstrukce VDJ, odstranění OS“

Komise pro otevírání a posouzení nabídek ve složení: Věra Zobačová, Ing. Petr Bláha, Z. Vojta

v úvodu jednání nepřevzala od zadavatele soutěže žádné došlé nabídky.

Dvě oslovené firmy (SPH stavby s.r.o., Bystřice n. P. a GREMIS s.r.o., V. Meziříčí) se ze soutěže omluvily z kapacitních důvodů a nabídku nepodaly. Další oslovené firmy (LS MONT s.r.o., Žďár n. S., Stylstav s.r.o., Křižanov a ATIKA – LYSÝ s.r.o., V. Meziříčí) se z účasti neomluvily ani nepodaly nabídku.

Jelikož nebyla doručena žádná nabídka, doporučila komise zadavateli SVK Žďársko výběrové řízení zrušit a vypsat zakázku znovu v otevřeném řízení.		                                5 - 0 - 0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) „VDJ Svratka a ČS+AKU Moravská Svratka – výměna odradonovacího zařízení“

Komise ve složení: František Mládek, Ing. Petr Bláha, Z. Vojta – doporučuje:

I. pořadí: VODASERVIS s.r.o., Žďár n. S.			751.070, - Kč bez DPH

II. pořadí: VHZ-DIS, spol. s r.o., Brno			799.147,- Kč bez DPH

III. pořadí: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Chrudim	819.280, - Kč bez DPH        5 - 0 - 0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.) Seznam investic SVK Žďársko

P-SVK vzalo na vědomí ke dni 8. 12. 2022 aktualizovaný Seznam investic SVK Žďársko, který je přílohou tohoto usnesení.				                    		        5 - 0 - 0

7.) Žádosti členských obcí a VAS

a) Žďár nad Sázavou – aktualizace seznamu investic

P-SVK schválilo, na základě žádosti Města Žďár nad Sázavou, aktualizaci realizace staveb, zařazených do seznamu investic na rok 2022 (a plánovaných na roky 2023-2024) takto:

Stavby s realizací v roce 2022:

- Odkanalizování m. č. Radonína 2022	12.790.000,- Kč	podíl města: 4.433.000, - Kč

(podmíněno dotační podporou)

Stavby s realizací v roce 2023:

- Odkanalizování m. č. Radonína 2023	12.790.000,- Kč	podíl města: 3.500.000, - Kč

(podmíněno dotační podporou)

- Novostavba-Klafar III – část C2 – 3.et.	bude hrazeno z daru městu ze strany investora

- Úprava dešťové zdrže DZ1		bude upřesněno	podíl města: bude

upřesněno dle PD

- RV Vodárenská 				3.645.000,- Kč	podíl města. 1.094.000, - Kč

- RK Vysocká 				bude upřesněno

- Přeložky propojky Brněnská – Jamská	11.556.016,- Kč	podíl města: 10 284 800,- Kč

- Žďár nad Sázavou – Obytná zóna „Vápenická“ – novostavba vodovodu a splaškové kanalizace

bude upřesněno (hrazeno z daru městu ze strany inv.)

- RV NK Tvrz				3.920.000,- Kč	podíl města: 1.510.000, - Kč

Stavby s realizací v roce 2024:

- RV Jihlavská – mezi okruh. křižovat.	bude upřesněno

- RVRK Neumannova			bude upřesněno

- RV Vančurova, Wolkerova		bude upřesněno

Studie a dokumentace:

- Odkanalizování Mělkovic a Veselíčka – PD v r. 2023. Předpoklad realizace 2024.

- PD – Žďár nad Sázavou – Obytná zóna „Vápenická“ – novostavba vodovodu a splaškové kanalizace 				bude upřesněno			        5 - 0 - 0

- b) Bystřice nad Pernštejnem – aktualizace seznamu investic

- P-SVK schválilo, na základě žádosti Města Bystřice nad Pernštejnem, aktualizaci realizace staveb, zařazených do seznamu investic takto:

- Společné výběrové řízení pro rok 2023

- ID 4112 – RVRK K Domanínku

- Přeřazení v seznamu investic SVK Žďársko na realizaci v r. 2024 – část obnova

- ID 3871 – RVRK Zahradní – I. Etapa

- ID 3871 – RVRK Zahradní – II. etapa

- ID 3409 - RVRK ul. Luční

- ID 3709 – RV ul. Kulturní

- ID 3986 - RVRK ul. Cibulkova, Příční

- ID 2386 - Kanalizace Za Náměstím

- Zařazení do seznamu investic SVK Žďársko na rok 2024 – část novostavby

- ID 3947 – NV pro průmyslovou zónu Čemolen

- ID 3807 – NVNK areál Čemolenu

- ID 3932 – Odkanalizování Písečné – Vítochov – Karasín – Ždánice – Dvořiště

- ID 3417 – Zřízení 2. tlakového pásma vodovodu

- ID 4010 – NK v m. č. Rovné, Divišov, Kundratice

- ID 4011 – NK m. č. Bratrušín

- ID 3870 – NVNK Forota II

- ID 4170 – NVNK Forota VI

- ID 4111 – NVNK Karasín

- Převedení jednotné kanalizace na ulici Lipová v Bystřici n. P. v úseku kanalizačních šachet š 173 až š 461 v celkové délce 145 metrů do vlastnictví města Bystřice n. P.	        5 - 0 - 0

- c) Velká Bíteš – aktualizace seznamu investic

P-SVK schválilo, na základě žádosti Města Velká Bíteš změny v termínech realizace a příprav staveb v seznamu investic takto:

- ID 4133 – NVNK pro 8 RD, Pod Spravedlností – vypracována PD, VAS se již vyjádřila k DURSP, soukromý investor zajišťuje vyjádření i žádost pro vydání společného povolení. Následně se bude vypisovat VŘ na zhotovitele. Jelikož do této doby není vydáno SP, město žádá přesunout na realizaci až v roce 2023.

- ID 4172 – VK ul. Hybešova – 2. etapa – projektuje AQA-Clean. Na základě dohody z jednání a KSÚS SVK provede vodovod v dolní části po první křižovatku ještě v roce 2023 (kvůli následné celoplošné rekonstrukce komunikace), proto město žádá o přeřazení na realizaci už v roce 2023. Druhá část se bude dělat následně.

- ID 3779 – RV Lánice – Jihlavská – SP vydáno 07/2020, byla prodloužena platnost SP do 07/2027. VAS upozorňuje, že je nutné akci provést kvůli zajištění tlakových poměrů v lokalitě Pod Spravedlností (ID stavby 2800 + soukromý investor). Měla být koordinace s městem a chodníkem. Město se rozhodlo, že nebude řešit tuto lávku ani chodník, proto tato akce nebude realizována tak, jak byla naprojektována. Jelikož se jedná o důležitou část vodovodu pro zásobování nyní již i Košíkova, město žádá o přepracování projektu vodovodu do jiné trasy (na druhou stranu). Termín realizace zůstává 2024.

- ID 3980 – VK ul. Chobůtky – vydáno SP 01/2022, byla podána žádost o změnu PD 08/2022 v souvislosti s vymístěním kanalizace ze soukromého pozemku. Bude rozděleno na etapy. Město žádá o přeřazení na realizaci v roce 2024 a společné VŘ spolu s komunikací města.

- ID 3987 – V ul. Lánice (Spálené Valy) - podklady pro objednávku PD předány na SVK 11/2020, objednáno u UNI projektu, město plánuje rekonstrukci komunikací, a začalo projektovat. Tyto akce budou koordinovány, proto je nutné objednat PD ještě v letošním roce. Město žádá o přeřazení na realizaci v roce 2024. 					        5 - 0 - 0

- d) VAS – seznam investic – zařazení akcí na projektovou přípravu

- P-SVK projednalo, na základě žádosti VAS čj. ZR/5036/2022-Fu, zařazení do seznamu investic na projektovou přípravu v roce 2023 následujících akcí, o nichž bude dále jednáno:

- 1.) „Vodovodní přivaděč Žďár – Nížkov – rekonstrukce částí z LT DN 150“.

Jde o SIM, jsou navrženy 2 úseky délky 950 m a 305 m z důvodu špatného stavu potrubí z šedé litiny bez vnitřní ochrany, jež uvolňuje železo a způsobuje zákal vody. Odhad ceny tohoto záměru ID 2642 je 13.000.000, - Kč bez DPH.				        5 - 0 - 0

2.) „Horní Rožínka – rekonstrukce vodovodu z oceli DN 150 v úseku napojení na vodovodní přivaděč Vír – Drahonín – RŠ Horní Rožínka“

Jde o SIM, je navržen úsek za hranicí životnosti od napojení na přivaděč Vír – Drahonín (již zrekonstruovaný) až po redukční šachtu před obcí Horní Rožínka z důvodu silné důlkové koroze, čímž dochází ke zhoršování kvality vody vlivem vzniklé inkrustace. Nyní zde v trase okolo lesa nejsou stromy (byly odstraněny z důvodu výskytu kůrovce) a tak jsou pozemky lépe přístupné pro provedení nové pokládky potrubí před tím, než opětovně budou vysázeny. Odhad ceny tohoto záměru ID 2686 je 15.000.000, - Kč bez DPH.			        5 - 0 - 0

3.) „Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň – VDJ Velká Bíteš – cementace vodovodu z LT DN 350 v úseku železniční trať – VŠ Jívoví“

Jde o SIM, je navržena další část přivaděče směrem k VDJ Dobrá Voda, která navazuje na předcházející cementace, provedené na tomto přivaděči v předchozích letech. Při cementaci by bylo nutné provést náhradní zásobení, a to řadem minimálně DN 150. Cementací se zabrání uvolňování železa do vody, které způsobuje zhoršení kvality dodávané vody a zároveň prodlouží životnost potrubí min. o dalších 30 let, (již v praxi vyzkoušeno na ostatních přivaděčích). Současně s cementací se provede výměna všech armatur na tomto vodovodu (stáří více jak 40 let). Odhad ceny tohoto záměru ID 2685 je 13.000.000, - Kč bez DPH.      5 - 0 - 0

- e) Vídeň – příspěvek na opravu obecní komunikace k ÚV Mostiště

P-SVK schválilo na základě žádosti obce Vídeň čj. 0785/22/VID, finanční příspěvek ve výši 150.000, - Kč na opravu povrchu obecní komunikace k úpravně vody Mostiště. Vyplacen bude až po kolaudaci silnice.								        5 - 0 - 0

- f) „N. Veselí – prodloužení V a spl. K v části ul. Na Výsluní“ - zařazení do seznamu investic

- P-SVK schválilo, na základě žádosti Městyse Nové Veselí, zařazení do seznamu investic akce „Nové Veselí – prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace v části ul. Na Výsluní“. Zároveň, na žádost městyse, schválilo jako projektanta Stanislava Blahu, který pro městys projektuje další stavby v této lokalitě. Příprava r. 2023, 100 % hradí městys.    5 - 0 - 0

- g) „Radostín n. O. „OS 5 RD Radostín n. O. - IV. etapa – VaK“ - zařazení do seznamu investic

P-SVK schválilo, na základě žádosti Městyse Radostín nad Oslavou, zařazení do seznamu investic akce „Obytný soubor 5 RD Radostín n. O. - IV. etapa – vodovod a kanalizace“ na projektovou přípravu v r. 2023 s realizací 2024–2025. 100 % hradí městys.                  5 - 0 - 0

8.) Termíny zasedání P-SVK v r. 2023

P-SVK schválilo návrh na termíny zasedání P-SVK v r. 2023, první se koná 5.1. po skončení valné hromady, následující se budou konat vždy poslední čtvrtek v daném měsíci, v červenci se zasedání nebude konat, v září bude zasedání ve středu 27. 9., v prosinci se uskuteční ve čtvrtek 14. 12. 2023.	                                						        5 - 0 - 0

Další zasedání P-SVK jsou v plánu na termíny:

5. 1. 2023 – po skončení valné hromady

26. 1. 2023 – od 9:00 h. v sídle SVK Žďársko

Žďár nad Sázavou – sídlo SVK, 15. 12. 2022

Zapsal: Z. Vojta

........................................................................................................

Ing. Dagmar Zvěřinová

předsedkyně předsednictva SVK Žďársko

Příloha: Seznam investic SVK Žďársko